南通市第二人民医院

土建、装璜、水电安装等零星工程施工单位

遴选项目

招标文件

南通市第二人民医院

二○二五年 月 日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

第一部分  招标公告

项目概况

南通市第二人民医院土建、装璜、水电安装等零星工程施工单位遴选项目的潜在供应商应在 南通市第二人民医院（http://www.nt2y.com）官网 获取招标文件，并于 2025年 月 日17点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

采购文件编号：

项目名称：土建、装璜、水电安装等零星工程施工单位遴选项目

预算金额：--

最高限价：--

采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土建、装璜、水电安装等零星工程施工单位遴选项目 | 1年，双方满意且无违约事项，可以续签2次，每次1年 |

具体详见招标文件第三部分——项目需求说明

合同履行期限：1年，双方满意且无违约事项，可以续签2次，每次1年。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.具有独立法人资格、订立合同和履行合同的能力。投标人注册地如为南通市区以外的除满足资格条件外还须在南通市区有固定办公场所；

2.具有建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质；

3.具备安全生产条件，取得安全生产许可证；

4.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

5.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

6.资格证明文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

7.拟选派的项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书及B类安全员证书；

8.拟选派的项目负责人必须为企业的正式员工，非投标企业法定代表人的，需提供项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同及社保机构出具投标企业为其缴纳的2024年9月至2025年3月连续6个月的养老保险证明；

9.本项目不接受联合体投标,中标后不允许转包或分包；

10.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标。

## 三、获取招标文件

1.本项目免收报名、招标文件费用。

2.招标文件请至南通市第二人民医院网站医院公告栏中本公告附件下载

3.供应商需填写《报名表》（格式见附件招标文件），通过电子邮件形式发至nteycg1@126.com邮箱。文件名采用：“采购编号” +“公司名称”的形式。需将《报名表》打印并加盖公章一起装订在投标响应文件中。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（1）纸质投标文件接收截止时间：2025 年 月  日下午16:00，其后所收到的投标文件恕不接受。

（2）开标时间：医院择期在监督部门监督下开标

（3）纸质投标文件接收地点：南通市崇川区新华路298号南通市第二人民医院采购管理科江宇彤13646269580。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金：无

2.评标流程简介

采购人将依法对供应商的资格性、符合性进行审查，对未通过审查的供应商告知原因。本项目在资格审查通过后，定标办法采用价格单因素评标法，按评标方法确定中标人。评审期间，符合投标资格的供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。中标结果将在南通市第二人民医院网站上进行公示。

3.中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至南通市第二人民医院领取中标通知书。领取地址：南通市第二人民医院采购管理科（院内11号楼2楼），电话0513-55076887

4.对本次招标项目的询问、质疑请向南通市第二人民医院采购管理科提出，询问、质疑由采购管理科负责答复，其中技术类的询问、质疑由总务科负责答复。

采购管理科联系人：张老师 13814600336,

总务科联系人：陈老师  13962990092

## 七、本次招标联系事项：

采购人信息

名 称：　南通市第二人民医院

地址：　江苏省南通市崇川区新华路298号

联系方式：　陈老师 0513-55076887

南通市第二人民医院总务科、采购管理科

2025年   月   日

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由采购人解释

1.供应商收到采购文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有疑问的，应在报名之日起2日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的2日内提出询问或疑问的，视同理解并接受本文件所有内容，并由此引起的损失自负。

2.供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果没有按照文件要求提交材料的，或者没有对采购文件做出实质性响应，其材料将被拒绝，自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.采购人视情组织答疑会。

三、投标报价

本项目采用总价下浮率的报价方式，一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件的编写、份数和签署

1.供应商按第七部分“投标文件组成”编写投标文件。投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由参与供应商承担；牢固胶装成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2. 投标文件一份正本和二份副本，投标文件正本和副本须明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3. 投标文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、投标文件的密封及标记（所有材料需密封后再包装邮寄）

1.供应商应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.供应商应将商务技术标的正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.价格标须单独密封，统一装在一个密封袋中，不得出现在原件资料、资格审查资料、商务技术标等资料中。

4.密封后投标文件和报价表封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

5. 采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的投标文件。

六、投标保证金及履约保证金

投标保证金：无

履约保证金：无

七、招标费用

1.供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购人不收取任何费用，无中标服务费。

3.供应商或有费用：采购人若邀请院外专家进行评审，成交供应商需支付院外专家的评审费，费用标准按照通财购﹝2018﹞18号《关于列支政府采购专家评审费的通知》执行。

八、评标流程简介

采购人将依法对供应商的资格性、符合性进行审查，对未通过审查的供应商告知原因。本项目在资格审查通过后，定标办法采用价格单因素评标法，按评标方法确定中标人。评审期间，符合投标资格的供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。中标结果将在南通市第二人民医院网站上进行公示。

- 第三部分  项目需求说明

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、关于建议品牌：

项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以投建议品牌，也可以投建议品牌以外的品牌，但所投品牌档次须等于或高于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所投品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

3、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

一）项目需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 施工地点 | 工程质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建、装璜、水电安装等零星工程施工单位遴选项目 | 1年，双方满意且无违约事项，可以续签2次，每次1年 | 南通市第二人民医院指定地点 | 整体质保≥2年，防水≥5年 |

二）项目要求

1、每项目均要求各供应商实地勘察，工程量仅供参考：

1.1投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

1.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

1.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

1.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

1.5踏勘现场条件为招标人能提供的现场条件；中标人不得因现场条件因素提出现场签证。

2、中标供应商在未授权情况下不得更改燃气表、水表、电表箱、可视电话、网络、暖气、下水管道等必备设施，特殊情况合同另定；

3、拆除部分应符合 JGJ 147-2016《建筑拆除工程安全技术规范》的要求（如承重墙、梁及配重墙等），特殊情况需采购人、物业及相关部门同意、盖章、签字，方可施工。

4、其他要求请详见各项目工程量清单中工艺说明及图纸，未作详细说明的，按照国家行业标准或规范执行；

5、所有项目整体质保期为2年,防水5年。

6、质量要求：合格。

7、工期要求：每项目按总务科要求。

8、结算依据及结算形式：

8.1结算依据：

8.1.1土建、安装、装饰工程项目结算编制采用按实结算方法，并按照苏建价〔2016〕154号文及附件1-2-3采用一般计税法，结算编制依据：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》《江苏省土建及装饰计价表（2014）》《江苏省安装工程计价表（2014）》及《江苏省建设工程费用定额（2013）》，安全文明基本费计取基本费，临时设施费及材料试验检验费按中值计取（其余费率形式措施费由发包方核定）。人工价格执行施工同期江苏省人工价格指导价，材料价格执行施工同期的《南通市建设工程造价信息》《南通市建设工程市场信息》，缺项材料由甲乙双方共同认质认价。

8.1.2室外配套工程项目结算编制采用按实结算方法，并按照苏建价〔2016〕154号文及附件1-2-3采用一般计税法，结算编制依据：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》《江苏省市政工程计价表（2014）》《江苏省安装工程计价表（2014）》及《江苏省建设工程费用定额（2013）》，安全文明基本费计取基本费，临时设施费及材料试验检验费按中值计取（其余费率形式措施费由发包方核定）。人工价格执行施工同期江苏省人工价格指导价，材料价格执行施工同期的《南通市建设工程造价信息》《南通市建设工程市场信息》，缺项材料由甲乙双方共同认质认价。

8.1.3绿化工程项目结算编制采用按实结算方法，并按照苏建价〔2016〕154号文及附件1-2-3采用一般计税法，结算编制依据：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》《江苏省园林绿化工程计价表（2014）》及《江苏省建设工程费用定额（2013）》，安全文明基本费计取基本费，临时设施费及材料试验检验费按中值计取（其余费率形式措施费由发包方核定）。人工价格执行施工同期江苏省人工价格指导价，材料价格执行施工同期的《南通市建设工程造价信息》《南通市建设工程市场信息》，缺项材料由甲乙双方共同认质认价。

8.2结算形式：

8.2.1遴选单位中比价的项目参照中标下浮率结算。

8.2.2零星维修用工人工单价由审计单位按当期《南通市建设工程造价信息》《南通市建设工程市场信息》确认，不参与下浮，其他金额参照中标下浮率结算。

9、付款方式：工程竣工验收合格审计后，按本次招标确定的下浮率下浮后支付至审定价的 90%（认质认价的部分不下浮）。余款自验收之日起两年后无任何违约事项一次性无息付清。

10、院内零星工程项目可以在中标人中询价，也可以在医院官网公开询价。

11、医院零星工程项目询价，合同期内允许中标人2次不响应医院的询价，第三次及以后不响应，按200元/次从履约保证金中扣除，累计超过6次不响应医院的询价，扣除全部履约保证金，并取消其遴选资格。

12、项目验收后3个月内提交结算书及工程资料（如需）

13、工程审计费、水电费由中标人承担。

14、其他：为确保工期，遴选中标单位在院内有未完工项目的，甲方有权不向其发出比价邀请。

# 三）工程建设标准

# 1.本工程采用的计价规范

1.1《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

1.2江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）；

1.3《南通市建筑与装饰工程补充计价表》（2014）；

1.4《江苏省安装工程计价表》（2014）；

1.5《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

1.6江苏省、南通市现行的计价文件。

2.本工程采用的技术规范

本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

2.1《建筑工程设计文件编制深度规定》

2.2《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

2.3《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

2.4《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版）

2.5《无障碍设计规范》  （GB50763-2012）

2.6《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

2.7《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

2.8其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范。

3.本工程对施工工艺的特殊要求

3.1施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活、就诊患者的影响。

3.2冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

采购人在医院监督部门的监督下不见面开标

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应告知原因。评委会对合格供应商的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1、是否有计算错误；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；

4、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，可以通过书面材料拍照原图上传，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求签署、签章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

纸质投标文件接收截止时间出现：参加投标的供应商不足10家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足10家如下情形时，除采购任务取消外，采购人在开标现场视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标方法

采用价格单因素法。分资格审查、价格标二部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人评审投标人资格性审查，对合格的投标人再开启价格标。

（一）采购人代表对投标人资格性、符合性审查。

投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

(二）价格标的评审

在资格审查通过后，满足有效报价投标单位数在10家及以上的前提下，评委对价格标进行评审。少于10家，项目流标。

有效报价范围：凡是下浮率高于工程竣工结算审核价的10%的投标报价为有效报价，等于或低于工程结算价10%的为无效报价，作废标处理。

1、 确定评标基准价

确认评标基准价:有效报价的投标人≥10家时，去掉其中最高的一个下浮率和最低的一个下浮率后取算术平均值为评标基准价。

2、价格报价得分计算

下浮率报价等于评标基准价的，得100分，下浮率报价少于评标基准价的，每少1%扣2分，下浮率报价高于评标基准价的，每多1%扣1分.不足1%的用直线内插法，得分保留小数点后两位。

（例如：投标人A投标报价为：下浮率25%，投标人B投标报价为：下浮率30%，投标人C投标报价为：下浮率35%，则评标基准价为：下浮率30%。投标人A少于基准价5%，该投标人得分为100-5*2=90.投标人C高于基准价5%，该投标人得分为100-5*1=95分。投标人B得分为100分）

有费率报价保留小数点后两位（单位：百分比）。

八、中标人的确定

评委对中标供应商报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标资格，以此类推确定中标供应商。

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

有效报价的投标人≥10家，本次遴选6家施工单位入选我院土建、装璜、水电安装等零星工程施工的备选库，按照投标人得分由高到低顺序确定排名前6的施工单位为本项目的入选单位，合同价统一按审计价*（1-6家中标单位中最大下浮率）确定。

采购人代表宣布评标结果。中标供应商须提供评标过程中的澄清说明或承诺书原件，否则不予发放中标通知书。

十、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

十一、中标通知

中标结果在南通市第二人民医院网站公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

十二、中标通知书的发放

中标结果公告公示期结束后，中标供应商至南通市第二人民医院采购管理科领取中标通知书，联系电话：0513-55076887

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商在接到《中标通知书》后15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时可邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的按照合同付款。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应项目需求中付款方式的，视同无效投标处理。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据医院《南通市第二人民医院土建、装璜、水电安装等零星工程施工单位遴选招标》项目评标结果，双方就  南通市第二人民医院土建、装璜、水电安装等零星工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南通市第二人民医院土建、装璜、水电安装等零星工程  。

2.工程地点：     院内        。

3.工程立项批准文号：/  。

4.资金来源：     /     。

5.工程内容： 南通市第二人民医院土建、装璜、水电安装等零星工程  。

6.工程承包范围： 南通市第二人民医院土建、装璜、水电安装等零星工程  
    7. 履约保证金：中标人中标后签订合同前，以转账方式缴纳履约保证金2000元。

二、合同工期

零星工程项目服务期：     年   月   日——      年    月   日。

项目服务期到期后，如服务良好，在下浮率不变的情况下，成交人可与招标人按年续签合同，最多续签1次,一次一年。 经考核不符合要求的，发包人另行实施招标。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、结算价结算价格形式

1. 结算价：完成项目的审计价*（1-19.8%）

举例：项目最终审计价为100万元，最终结算金额为100*（1-19.8%）=80.2万元。

2、审计费、水电费由承包人承担，审计费用及水电费用在付款时扣除。

3、工程完工后三个月提交工程结算，由发包方送审。

4、工程审计结束后，发包人支付至工程审计结算价的90%；留10％保修金待保修期满后无息付清。每次支付前，承包人均应出具全额的发票。

五、项目经理

承包人项目经理：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸（如有）；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）招标文件及相关内容；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.医院零星工程项目询价，合同期内允许中标人2次不响应医院的询价，第三次及以后不响应，按200元/次从履约保证金中扣除，累计超过6次不响应医院的询价，扣除全部履约保证金，并取消其遴选资格。

5.项目验收后3个月内提交结算书及工程资料（如需），如超过6个月未提交结算书的，医院不再接收。

八、其它：为确保工期，遴选中标单位在院内有未完工项目的，甲方有权不向其发出比价邀请。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于       年       月     日签订。

十一、签订地点

本合同在    南通市第二人民医院   签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自       年   月   日  生效。

十四、合同份数

本合同一式 伍  份，均具有同等法律效力，发包人执 叁  份，承包人执  贰  份。

附件

附件1：廉政合同

附件2：安全生产协议书

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人（签章）：                法定代表人（签章）：

第二节　通用条款(略)

此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201)中《第二部分   通用条款》。

第三节　专用条款

一、词语定义及合同文件

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.2其他合同文件包括：  /    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：       /         ；

资质类别和等级：    /           ；

联系电话：     /           ；

电子信箱：        /        ；

通信地址：         /       。

1.1.2.2设计人：

名    称：        /         ；

资质类别和等级：            /   ；

联系电话：             /    ；

电子信箱：          /          ；

通信地址：         /       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /     。

1.1.3.2 永久占地包括：                  /      。

1.1.3.3 临时占地包括：                /       。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》  。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     无          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于工程开工前向承包人提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：开工前提供全套施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   /       ；

承包人提供的文件的期限为：    /   ；

承包人提供的文件的数量为：   /       ；

承包人提供的文件的形式为：    /   ；

发包人审批承包人文件的期限：      / 。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：         / 。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在/    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：  /    ；

发包人指定的接收人为：       /        。

承包人接收文件的地点：      /       ；

承包人指定的接收人为：       /      。

监理人接收文件的地点：        /    ；

监理人指定的接收人为：         /   。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/        。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无  。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     无     。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无   。

1.8.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人支付   。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格及允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /

#### 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工场地的现状为准    。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    无    。

发包人是否提供支付担保：     无              。

发包人提供支付担保的形式：     /           。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供的竣工图和资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 完整的工程技术资料贰份（包括竣工图）,其中两套必须是原件。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。

（2）承包人应履行的其他义务：

/

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                          ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：                      ；

建造师执业印章号：                            ；

安全生产考核合格证书号：                          ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                          。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  施工合同签订前  。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款       。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：            /        。

其他关于分包的约定：        /        。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：经发包人确认并同意的分包合同约定执行。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：        是               。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    转账2000元

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                /               。

关于监理人的监理权限：见《建设工程委托监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

电子信箱：  / ；

通信地址：  / ；

关于监理人的其他约定：  / 。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                  ；

（2）                  /                 ；

（3）                   /                。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。

5.2质量保证措施

5.2.1承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因

对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。

双方对质量评定意见不一致时，由南通市质监站进行质量评定。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款执行，由承包人承担隐蔽工程和中间验收责任及一切费用。

监理人不能按时进行检查时，应提前   /    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    /     小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人对施工现场安全生产负总责，现场必须按要求配备安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗。

（2）工程施工前和施工中，承包人项目经理或技术负责人应当对有关安全施工技术进行交底； 承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场监理批准后实施。

工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。

特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（3）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。

（4）未能达到上述（1）-（3）条要求，发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。

（5）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；发包人另行发包的工程每项工程完成后，经发包方、承包方、分包方三方验收合格后，交承包人负责总包管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人于中标后第七天提交施工场地治安管理计划。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，具体发生的费用从进度款中扣除。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 无  。

6.1.5安全生产责任

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。

承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工进度计划

7.1.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到进度计划后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.2开工

7.2.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：         /        。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：         /        。

7.3 工期延误

7.3.1 因发包人原因导致工期延误

以下原因引起的延误，经发包人确认后，工期相应顺延：

A.因发包人未在开工前提供施工场地，提供图纸；

B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；

C.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。

7.4 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，承包人自愿放弃索赔的权利。

7.5 提前竣工的奖励

7.5.1提前竣工的奖励：     无   。

#### 8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

发包人供应材料设备的结算方法：按结算审计的甲供材料数量乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，承包人超领部分，按发包人采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包人采购综合平均价结算，发包人在竣工决算时对承包人予以增补。

8.2承包人供应材料与工程设备

（1）承包人采购的材料：承包人须按发包人要求建立材料台账，供发包人检查，材料台账中必须注明并包含下列内容：材料名称、规格型号或等级、厂家、进场数量、出厂合格证、编号、进场日期、使用部位、施工单位验收人、检测情况、监理见证人、发包人代表等。承包人在材料使用前，应有向监理报验、提供材料台账的程序，并见证抽样送检。不合格的材料不得使用，发包人或监理抽查发现使用的材料无报验手续及材料台账（或材料台账不符合要求的）或不合格，可指令停工，要求返工剥离。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

（2）承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。

（3）发包人在招标时指定品牌和厂家的材料，承包人在实际采购前，必须由发包人和监理认质认生产厂家后方可采购。代用材料时，须经发包人认可。

（4）发包人和监理人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

（5）发包人和监理工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（6）招标时暂定价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。

（7）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付500元/次的违约金。

（8）发包人保留材料/设备在推荐品牌中选用任一品牌的权力，但价格不作调整。若承包人表示发包人选用的材料/设备品牌无法采购，发包人可扣除该部分材料/设备的价格，材料/设备由发包人供应。扣除部分材料/设备的价格按照招标控制价的价格。

8.3材料与工程设备的保管与使用

8.3.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /      。

8.4 样品

8.4.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按通用条款执行    。

8.5 施工设备和临时设施

8.5.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                /              。

施工现场需要配备的试验设备：                 /                  。

施工现场需要具备的其他试验条件：              /                  。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                 /                    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   按通用条款10.1条。

10.2变更权

监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，所提出的工程变更应按规定办理工程变更单，由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸报发包人。承包人做出变更工程预算，报发包人审核。最终按工程变更审批实施。

承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

10.3 暂估价

10.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人作为招标主体，发包人全过程监督，共同通过公开招标方式确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无    。

10.3.3发包人在工程量清单中给定的暂估价的材料、工程设备（见清单《材料暂估价格表》）属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由承包人以招标的方式选择供应商，发包人参与货物的招标决策，材料采购招标有关招标文件只有经发包人加盖法人印鉴后才能生效，发包人将派代表参加评标委员会参与评标，否则中标结果对业主没有约束力。招标有关费用由承包人承担。发包人在工程量清单中给定的暂估价材料和设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由承包人按通用条款约定提供，报发包人确认材料的价格  。

工程招标时暂估价材料竣工结算办法： 工程结算中发现承包人擅自改变了暂定价部分材料及项目数量及单价，则少计或漏计部分按招标文件规定扣除，多计部分按承包人投标报价扣除。

10.4暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额使用权归发包人，结算时从合同价中扣除  。

#### 11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）本工程非主要建筑材料的材料价格涨跌风险。

（2）实际施工期间本工程招标文件投标人规定以外的风险及其他应考虑到的风险。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /   。

预付款支付期限：      /     。

预付款扣回的方式：    /        。

11.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /    。

预付款担保的形式为：      /      。

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照国家统一的工程量清单计价规范（GB50500-2013），配套使用江苏省建筑与装饰、安装工程计价表(以下简称江苏省计价表)、江苏省、南通市现行的计价文件、费用计算规则和项目指引。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：         /             。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定 。

11.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               /               。

11.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：             /        。

11.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /                。

11.4 工程进度款支付

11.4.1 付款周期

（1）工程审计结束后，发包人支付至工程审计结算价的90%；

（2）留10％保修金待保修期满后无息付清。

每次支付前，承包人均应出具全额发票。

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款执行   。

11.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

11.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行 。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /     。

11.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /     。

#### 12. 验收

12.1 分部分项工程验收

12.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

12.2 竣工验收

12.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /   。

12.2.2竣工日期：竣工日期为承包人按竣工验收意见修改、复验后确认的合格日期。

12.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          。

12.3 竣工退场

12.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。环卫部门预收保证金由承包人负责清退。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。

#### 13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人在工程竣工后叁个月内提供竣工结算及其他资料，承包人提供的所有资料必须满足发包人要求。

13.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  发包人和发包人委托的审价单位应在收到承包人提交的工程结算资料齐全后6个月内完成全部工程结算的审价工作。如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起十五个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审价时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，承包人应通过发包人补送遗漏项目结算资料，依约审核。

发包人完成竣工付款的期限：      /     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：在审价期间，承包人应积极配合审价工作，如承包人无正当理由不积极配合，则审价机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。   。

13.3 最终结清

13.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    /  。

承包人提交最终结算申请单的期限：   /   。

13.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：        /  。

（2）发包人完成支付的期限：     /    。

13.4 结算依据

13.4.1土建、安装、装饰工程项目结算编制采用按实结算方法，并按照苏建价〔2016〕154号文及附件1-2-3采用一般计税法，结算编制依据：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》《江苏省土建及装饰计价表（2014）》《江苏省安装工程计价表（2014）》及《江苏省建设工程费用定额（2013）》，安全文明基本费计取基本费，临时设施费及材料试验检验费按中值计取（其余费率形式措施费由发包方核定）。人工价格执行施工同期江苏省人工价格指导价，材料价格执行施工同期的《南通市建设工程造价信息》《南通市建设工程市场信息》，缺项材料由甲乙双方共同认质认价。

13.4.2室外配套工程项目结算编制采用按实结算方法，并按照苏建价〔2016〕154号文及附件1-2-3采用一般计税法，结算编制依据：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》《江苏省市政工程计价表（2014）》《江苏省安装工程计价表（2014）》及《江苏省建设工程费用定额（2013）》，安全文明基本费计取基本费，临时设施费及材料试验检验费按中值计取（其余费率形式措施费由发包方核定）。人工价格执行施工同期江苏省人工价格指导价，材料价格执行施工同期的《南通市建设工程造价信息》《南通市建设工程市场信息》，缺项材料由甲乙双方共同认质认价。

13.4.3绿化工程项目结算编制采用按实结算方法，并按照苏建价〔2016〕154号文及附件1-2-3采用一般计税法，结算编制依据：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》《江苏省园林绿化工程计价表（2014）》及《江苏省建设工程费用定额（2013）》，安全文明基本费计取基本费，临时设施费及材料试验检验费按中值计取（其余费率形式措施费由发包方核定）。人工价格执行施工同期江苏省人工价格指导价，材料价格执行施工同期的《南通市建设工程造价信息》《南通市建设工程市场信息》，缺项材料由甲乙双方共同认质认价。

#### 14. 缺陷责任期与保修

14.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   两年  。

14.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是      。

14.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /         ；

（2）  10   %的工程款；

（3）其他方式:  /      。

14.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /        。

关于质量保证金的补充约定：  a承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。;b承包人按期保质竣工并经验收合格后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任;

14.3保修

14.3.1 保修责任

工程保修期为：三方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5 年；

（3）装修工程为  2  年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

（5）供热与供冷系统为   2 个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为： 2   年；

保修期：自本工程竣工验收合格之日起计算。

14.3.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

#### 15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1发包人违约的情形

发包人违约的情形：   /  ，其他情形  无  。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：        /       。

（7）其他：         /           。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款16.2.1条。

15.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若因承包人原因未按期开工，则按延期每天1000元向发包人支付违约金；若超过十五天，则承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同；（2）若因承包人原因，某个节点工程未按计划完成，超过五天不超过十五天的，延期一天按该单位工程工程总价的0.5‰向发包人支付违约金，超过十五天以外（含十五天）每天按该单位工程总价的1‰向发包人支付违约金，如在下个节点前赶回工期，则可返还给承包人所扣上个节点违约金的70%。其他延期的责任，按本专用条款7.5.2条约定执行；（3）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人承担 ；（4）若承包人在施工过程中出现质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起500-2000元向发包人支付违约金；（5）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任；（6）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。

15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  a若因承包人原因未按期开工，则按延期每天1000元向发包人支付违约金；若超过十五天，则承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同;b若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任;c承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除质量履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担;d承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场。对已完部分的工程同意发包人按已验收合格工程量的50%结算工程价款;e在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担，如确有需专业分包，需经监理及发包人审核通过后方可分包。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /   。

16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无   。

16.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 按通用条款 天内完成款项的支付。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    /   。

17.2 其他保险

关于其他保险的约定：   承包人投保内容须至少包含从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责。

17.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         无       。

#### 18. 争议解决

18.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。

18.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /      。

选定争议评审员的期限：       /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /            。

其他事项的约定：       /            。

18.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /       。

18.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

（1）向   南通市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        /             人民法院起诉。

附件1：

廉政合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2发包人义务

2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3承包人义务

3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4违约责任

4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7合同法律效力

本合同作为  南通市第二人民医院土建、装璜、水电安装等零星工程  工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8合同份数

本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 贰 份。

发　包　人(公章)：　　　　　            承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　       法定代表人(签字或盖章)：

日     期：       年  月   日

附件2：

安全生产协议书

发包人：（以下简称“甲方”）

承包人：（以下简称“乙方”）

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员必须持证上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗，动火作业必须审批开具动火证明方可实施。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 贰 份。，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

日     期：   年   月   日

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第六条要求向采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人应当将有关情况书面报告医院纪检等监督部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人进行相应的处罚。

（2）采购管理科受理质疑和答复相关咨询，联系电话：0513-55076887。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由1、资格审查证明材料；2、报价表；

- 资格审查证明材料（单独密封，一正二副）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明及授权委托书（如有授权） | 法定代表人身份证明或授权委托书（如有授权）及身份证复印件 |
| 2 | 企业营业执照、安全生产许可证 | 有效的营业执照、安全生产许可证复印件并加盖投标单位公章 |
| 3 | 企业资质证书 | 建设行政主管部门颁发的【建筑工程施工总承包二级及以上资质】（原件复印件并加盖公章） |
| 4 | 项目负责人资质证书 | 建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师，B类安全员证书（原件复印件并加盖公章）； |
| 5 | 项目负责人为企业正式员工的证明 | 提供项目负责人与投标人签订的有效的劳动合同及社保机构出具投标企业为其缴纳的2022年12月至2023年5月连续6个月的养老保险证明(缺少任何一项均无效) |
| 6 | 企业业绩证明 | 2020年1月1日以来承担过的工程业绩证明文件3份，质量合格（以中标通知书、合同及竣工验收证明为准，缺少任何一项均无效）； |
| 7 | 企业履约情况证明 | “未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态”；“投标截止时间前三 年内申请人承诺没有重大工程质量事故和安全生产责任事故”；“企业无不良记录”； “投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的招标文件编写、监理工作，与监理人没有隶属关系或其他利害关系”的企业自行承诺 |

注：以上资料投标人必须全部提供，并真实有效，缺少其中任何一项将作为资格审查不通过，不得进入价格标的评审。

二、报价表（单独密封，一正二副）

投标函格式详见附件《投标文件格式》中

附件：《报名表》、《投标文件格式》

附件：

报　名　表

南通市第二人民医院：

根据贵院网站招标编号为NTEYZWKGG2023009的采购公告，我公司自愿准备参与 土建、装璜、水电安装等零星工程施工单位遴选项目招标，具体产品信息如下：

公司名称：

联系人：

手机号码：

公司名称（盖章）：

报名日期：

# 附件：

# 投标文件格式

（封面）             工程

投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

联系人：

联系电话：

日   期：        年     月     日

- 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月        日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

联系电话：

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：               年龄：

身份证号码：                                  职务：

联系电话：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：   年   月   日

- 三、投  标  函

南通市第二人民医院：

(一)根据已收到的                      项目的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以单项工程预算总价下浮               （百分比），按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在规定时间内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。项目负责人：          。

(四)如果我单位中标，我单位将按照规定在项目开工前提交规定数额的转账支票或银行汇票作为履约担保。

(五)我单位在投标活动中所提交的所有材料都是真实的。如有虚假，我单位愿意接受招标人做出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受按规定进行的处置。

(六)在使用农民工方面，我单位保证做到：不拖欠农民工工资；对因拖欠或克扣农民工工资所造成上访及其他突发事件或公共事件负全责，并愿意接受招标人的合法处置。

(七)我单位充分理解本项目实施时间的实际情况，确认本招标文件确定的投标截止、开标时间不影响我单位正常投标报价。

(八)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日